KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ

THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC & ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

TÊN MÔN HỌC: ĐỒ ÁN CƠ SỞ

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tên đề tài: Hệ thống Quản lý Công việc cho Doanh nghiệp Nhỏ Đa ngành Tích hợp AI

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Dương Thành Phết

Sinh viên thực hiện: NGUYỄN NHẬT HẢO – MSSV: 2380612688 – Lớp: 23DTHC1

| Tuần | Ngày | Nội dung thực hiện | Kết quả thực hiện của sinh viên |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03/02/2026 | Giao đề tài | Sinh viên nhận đề tài, xác định mục tiêu, phạm vi và kết quả tối thiểu. |
| 2 | 10/02/2026 | Khảo sát hiện trạng, thu thập yêu cầu | Hoàn thành khảo sát quy trình quản lý công việc, tổng hợp yêu cầu chức năng và phi chức năng. |
| 3 | 17/02/2026 | Phân tích yêu cầu, vẽ Use Case | Hoàn thành sơ đồ Use Case và đặc tả use case chi tiết cho 8 nhóm chức năng. |
| 4 | 24/02/2026 | Thiết kế CSDL, ERD | Hoàn thành ERD với 6 bảng và mô tả chi tiết các trường. |
| 5 | 03/03/2026 | Thiết kế kiến trúc, Class & Sequence Diagram | Hoàn thành sơ đồ lớp, sơ đồ tuần tự cho các luồng nghiệp vụ chính. |
| 6 | 10/03/2026 | Triển khai backend – Auth, JWT, User | Cài đặt Spring Security + JWT, module User/Auth chạy được, test bằng Postman. |
| 7 | 17/03/2026 | Triển khai backend – Employee, Project, Task | Hoàn thành CRUD đầy đủ cho Employee, Project, Task; cache Redis hoạt động. |
| 8 | 24/03/2026 | Triển khai backend – Attendance & AiSuggestionService | Module chấm công và AI gợi ý hoàn thiện, tích hợp OpenAI GPT-4o-mini. |
| 9 | 31/03/2026 | Triển khai frontend React | Hoàn thành các trang Login/Register/Dashboard/Employees/Projects/Tasks/Attendance/AI. |
| 10 | 14/04/2026 | Triển khai ứng dụng mobile Flutter | Hoàn thành các màn hình chính cho Android, gọi backend qua dio. |
| 11 | 28/04/2026 | Kiểm thử tổng thể, viết tài liệu | Kiểm thử 35 test cases, viết API Specification, Setup Guide, UML Diagrams. |
| 12 | 11/05/2026 | Hoàn thành và bảo vệ đồ án | Đóng quyển báo cáo, chuẩn bị slide trình bày, bảo vệ đồ án trước hội đồng. |

Đánh giá kết quả báo cáo:

Hình thức trình bày đúng quy định; nội dung chi tiết, đầy đủ các chương theo mẫu của Khoa Công nghệ Thông tin. Sản phẩm thực hiện được – backend, frontend, mobile, AI gợi ý chạy ổn định. Sinh viên có thái độ học tập tốt, chủ động trao đổi tiến độ hàng tuần với giảng viên hướng dẫn.

Cách tính điểm:

Điểm đánh giá quá trình thực hiện đồ án = 50% × Tính chủ động, tích cực, sáng tạo + 50% × Đáp ứng nội dung nhiệm vụ.

Tổng điểm kết thúc học phần = Điểm đánh giá quá trình × 40% + Điểm chấm báo cáo GVHD × 30% + Điểm chấm báo cáo GVPB × 30%.